自动补货决策系统

7.22 初步判断，docker容器实现（或者部署企业级服务器），技术栈：Python、FastAPI、APScheduler、SQLAlchemy（异步ORM）、asyncpg、pandas、numpy

一、项目背景

1. 当前问题

目前运营主要通过人工计算产品是否需要补货。

数据采集层

>>> 每次计算需要人工收集：

历史销售数据

当前销售趋势

产品销售周期

Amazon可售库存

Amazon预留库存

Amazon在途库存

本地仓库存

供应商库存

供应商生产周期

物流运输周期 产品利润

未来预计销售量

>> 然后人工判断：

是否需要采购？

什么时间采购？

采购多少数量？

是否需要拆分采购？

是否存在断货风险？

是否存在库存积压风险？

2. 当前痛点

问题 影响

计算步骤复杂 补货效率低

人工判断因素多 容易产生偏差

ASIN数量增加后无法管理无法规模化

不同人员判断标准不同采购结果不统一

无法提前发现断货风险影响销售

季节产品预测困难 容易造成库存积压

3. 系统目标

建设自动补货决策系统，实现：

系统自动完成：

数据采集

▼

产品基础数据

▼

产品生命周期识别

▼

销售趋势分析（历史销量分析、季节曲线模型）

▼

未来销量预测 (老品4因素 / 新品季节曲线)

▼

销售时间轴判断（库存风险判断、健康分析，库存覆盖周期计算）

▼

采购触发判断（采购时间计算、采购数量计算、采购批次规划）

▼

风险提醒（ 建议采购数量 → 采购批次规划 → 采购评分模型 → AI采购建议 → 采购日报 → 飞书群通知）

▼

最终输出：什么产品需要采购、什么时候采购、采购多少、为什么采购。

运营人员只需要：查看建议 → 判断 → 确认采购。

二、系统整体计算流程

产品基础数据

↓

生命周期自动识别

↓

历史销量分析

↓

季节销售曲线模型

↓

未来销量预测

↓

销售时间轴判断

↓

库存健康分析

↓

库存覆盖周期计算

↓

建议采购数量计算

↓

采购批次规划

↓

采购评分模型

↓

AI采购建议输出

↓

采购日报提醒

三、产品基础信息管理

数据源信息补充：

1、产品分类工期表（本地表格、更新频率：低、-->入数据表）

2、节日时间+热卖时间段（本地表格、更新频率：低、-->入数据表）

3、处理商品来源（领星Listing、时间维度：未来六个月，全局排除情人节）

系统默认计算未来6个月销售周期内的库存需求，并自动向前追溯采购准备周期。例如现在可以计算秋季、感恩节、万圣节、圣诞节、冬季等的库存，禁止计算情人节的库存。（可以看节日时间+热卖时间段这个表格的节日时间去设置）

PS：时间维度透析：未来六个月维度：节日时间+热卖时间段（并集最优）

自动计算库存的执行频率：系统自动识别生命周期，按产品等级控制计算频率

PS：计算频率按时间维度走，每天全量计算。

产品阶段：

PS：产品打标签即可，新老（重点筛选机制） 新品：上架时间低于或等于1年 老品：上架时间超1年

产品等级：

老品产品等级：按年销量 新品产品等级：按预测销量

S级爆款：总销量超5000 计算频率P0

A级：总销量2000-4999 计算频率P1

B级：总销量1000-1999 计算频率P2

C级：总销量 300-999 计算频率P3

D级：总销量 1-299 计算频率P4 产品工期：（通过领星listing板块查看分类 + 产品分类工期表）

例如：圣诞毛毡树是毛毡类，查看产品分类工期表，工期10-15天，取15天

建立产品档案。

产品基础信息：

ASIN

产品名称 （取自领星listing）

产品工期 （查看领星listing板块查看分类 + 产品分类工期表） 产品阶段 （按规则自行判断） 产品等级 （按销量自动区分）

所属节日 （按领星listing标签）

核心销售月份 （使用SIF MCP自动获取，每个产品只需要获取一次，后续无需获取）

例如：

ASIN：B0XXXXXX

产品：圣诞毛毡树

工期：15天 产品阶段：老品 产品等级：S级爆款

节日：圣诞节

核心销售月份：8月-12月

四、产品生命周期自动识别模块

系统自动判断。

老品判断依据：（使用SIF MCP自动获取。每次计算补货都需要获取生命周期）

上架时间

销量增长率

最近30天销量趋势

广告投入变化

转化率变化

评论增长

自动识别：

生命周期 采购策略

启动期 小批测试

增长期 逐步增加采购

热卖期 保证不断货

成熟期 稳定补货

下降期 减少采购

清库存期 停止采购

新品：默认进入启动期

五、历史销量分析模块（老品）

数据来源：领星销量统计。

系统读取：

去年销量：

月份销量

11月18000

12月3500

今年销量：

月份销量

1月 25

3月 150

自动计算：（通过SIF或者卖家精灵MCP）

同比增长

销量趋势

旺季月份

淡季月份

六、季节销售曲线模型（用于新品销量预测）

针对节日产品，系统分析：过去销售月份占比，系统自动筛选至少4个相似产品建立样本池，取平均值。

筛选条件：

同节日（例如Christmas）

同产品类型（装饰品）

同价格区间（±20%）

同生命周期成熟产品

至少4个ASIN 需要区分装饰品跟非装饰品，非装饰品普遍售卖时间会更长。

装饰类产品：售卖期一般是节日前10-14天结束

非装饰产品/DIY类产品：售卖期一般是节日前3天结束

例如：

圣诞装饰品：

月份销售占比

8月 3%

9月 12%

10月30%

11月48%

12月7%

圣诞非装饰品/DIY类产品：

月份销售占比

8月 3%

9月 6%

10月20%

11月55%

12月16% 生成：圣诞装饰品跟非装饰品销售曲线。

用于：新品销量预测。

七、未来销量预测 老品：

系统综合：

① 历史销售基准（40%）

去年同期销量

② 当前销售趋势（25%）

7天销量

14天销量

30天销量

计算：销量增长率。

③ 市场竞争表现（15%）

关键词排名变化 类目排名变化

④ 广告驱动因素（10%）

ACOS 广告订单占比

⑤ Listing健康度（10%）

评分

Review数量增长 未来销量=历史同期销量×趋势修正系数×市场修正系数×广告修正系数×Listing修正系数

例如：

去年11月：20000

趋势：+20% =24000

排名提升：+10% =26400

广告提升：+5%=27720

最终：预测：27000。

新品： 系统综合：

①季节需求模型

②参考最近：7天、14天、30天销量是否进入增长曲线

③看广告指标：广告ACOS趋势是否变好

④自然订单占比是否提升

⑤Listing评分、评论

预测销量 = 季节需求曲线 × 趋势系数 × 广告系数 × Listing系数 例如，一款圣诞装饰品过去1年的销售数据显示：7月占全年销量1%，8月3%，9月6%，10月20%，11月55%，12月15%。今年7月实际卖出20套，系统先反推全年预计销量：20÷1%=2000套。然后按照历史销售占比分配后续销量：8月预计60套、9月120套、10月400套、11月1100套、12月300套。随着实际销量不断产生，系统再动态修正预测。例如8月实际卖了90套，高于预测的60套，系统会自动上调后续月份预测，帮助营运营提前安排补货，降低断货风险。

八、销售时间轴管理模块

系统自动匹配销售周期。

例如：

圣诞产品：

8月：

备货期

10月：

增长期

11月：

峰值

12月：

下降

系统判断：

当前是否进入采购窗口

是否还能赶上旺季

是否禁止采购

九、库存紧急程度模块

库存来源：

FBA可售库存（FBA库存明细）

FBA预留库存（FBA库存明细）

FBA在途库存（FBA库存明细）

本地仓库存（同和仓库库存）

采购单待到货量库存

计算：

可使用库存=FBA可售库存+FBA预留库存+FBA在途库存+本地库存+采购单待到货量库存

增加库存紧急程度评分：

状态 标准

健康库存30-90天 40分

偏低库存15-30天 80分

危险库存<15天 100分 过量库存 91-180 0分

十、采购触发判断模块

系统比较：

库存覆盖周期VS补货周期

补货周期：大货工期+运输时间+安全库存时间

大货工期按实际填写 运输时间（含海运/空派/快递+亚马逊上架时间）：

海运： 淡季30天 旺季45天 空派： 淡季10天 旺季15天 快递： 淡季3天 旺季6天

安全库存时间：默认填0。为了防止各种意外情况，额外预留的可销售天数，如果供应商不存在拖货，产品质检情况良好不需要返工，默认填0。经常需要返工的产品，需要增加这个安全库存时间。

例如：

生产：15天

运输：30天

安全库存时间：7天

总周期：52天

判断：

情况1

库存覆盖周期：90天

结果：无需采购

情况2

库存覆盖周期：40天

结果：断货风险

十一、实时采购风险提醒模块

系统主动提醒。

例如：

断货风险：

预计30天后断货。

库存风险：

旺季结束仍剩余库存。

利润风险：

利润下降，不建议采购。

十二、建议采购数量计算 计算逻辑：

未来需求量+安全库存-当前可用库存=建议采购数量

例如：

未来3个月需求：25000

安全库存：3000

当前库存：18000

建议：10000

系统自动考虑：

最低采购量

装箱数量（取自领星产品管理的单箱数量）

例如：

计算：9800

装箱数量：500

最终：10000

十三、采购批次智能规划

季节产品：不默认一次采购。

根据：

销售趋势

生命周期

库存风险

供应周期

自动拆分。

例如：

总采购：30000

建议：

第一批：9000

第二批：7000

第三批：6000

备用：8000

动态调整：

销量上涨：增加后续批次。

销量下降：减少采购。

十四、采购决策评分模型

系统生成采购评分。

（80-100分立即采购，60-79分观察，1-59分暂停采购）

评分因素：

因素权重

断货风险25%

销量趋势25%

利润空间20%

生命周期10%

库存紧急程度10%

运输可达性10%

各因素评分规则： ① 断货风险（25%） 库存覆盖天数 ÷ 补货周期≤20% 100

20%～50%80

50%～80%60

80%～100%30

大于补货周期0

② 销量趋势（25%） 根据最近30天销量变化：

增长≥30%100

增长10%～30%80

基本稳定60

下降10%～30%40

下降≥30%20

③ 利润空间（20%）

单件毛利率30%以上100

25%以上 80

20%以上 60

15%以上 40

10%以上 20 0-10%以下 10 小于0 0

④ 生命周期（10%）

热卖期100

增长期90

成熟期70

启动期60

下降期30

清库存期 0

⑤ 库存紧急程度（10%） 健康库存30-90天 40

偏低库存15-30天 80

危险库存<15天 100 过量库存 91-180 0

⑥ 运输可达性（10%）

海运可按时到仓100

空派可按时到仓80

仅快递可赶上60

无法赶上销售窗口 0

例如：

| 因素 | 权重 | 得分 | 原因 |

| ------- | --: | --: | --------------- |

| 断货风险 | 25% | 100 | 库存只能卖10天，断货风险极高 |

| 销量趋势 | 25% | 90 | 最近30天销量增长40% |

| 利润空间 | 20% | 90 | 单件利润$5，属于高利润ASIN |

| 生命周期 | 10% | 100 | 当前处于热卖期 |

| 库存健康度 | 10% | 85 | 库存较低，无积压 |

| 运输可达性 | 10% | 100 | 海运可按时到仓 |

系统输出：

采购评分：94分

采购等级：立即采购

十五、采购工作台 Dashboard（二期功能，可根据实际使用需求开发）

首页展示：

今日：

建议采购ASIN：24个

预计30天断货：12个

季节备货：18个

库存积压：15个

运营人员只处理重点ASIN。

十六、AI采购日报助手

每天自动生成采购报告。把产品采购建议跟原因都记录在表格里，并添加对应运营的名字，把报告发送到飞书运营群艾特全部运营。

例如：

今日分析：1286个ASIN

建议立即采购：24个

建议观察：67个

建议暂停：1095个

重点提醒：

圣诞毛毡树：

建议采购12000件。

万圣节花环：

销量上涨35%。

建议提前增加第二批。

十七、系统持续学习优化

记录：

系统建议

↓

人工调整

↓

最终采购

↓

实际销售结果

不断优化：

销量预测模型。

最终实现：

从人工计算补货升级为AI自动采购决策平台。